###### Operatívne plánovanie

| KRÁTKY POPIS OBSAHU PlÁNU Všeobecnými cieľmi tohto plánu na zlepšenie sú: Uplatnenie politiky kvality organizácie; Rozvoj, aplikácia, dokumentácia a aktualizácia systému riedenia kvality v zmysle ustanovení materiálov organizácie a certifikácie zo strany spoločnosti DNV Taliansko činností Služby LCO; Riadenie, monitorovanie a zlepšenie operatívnych procesov (PO) Služby LC0; Služba LC0 plánuje pre tento účel začať s procesom prispôsobovania, ktorý má odstrániť súčasnú odchýlku medzi prijatými operatívnymi postupmi a ustanoveniami Systému riadenia kvality tejto organizácie. |
| --- |
| OČAKÁVANÉ VÝSLEDKY Z HĽADISKA ZLEPŠENIA A OPERATÍVNE VÝSLEDKY Tento plán na zlepšenie sleduje uvedené špecifické ciele: Určenie procesov, ktoré sú potrebné pre certifikovaný Systém riadenia kvality, a ktoré sú prítomné v Službe LC0 oblasti LC; Upresnenie prvkov, ktoré sú charakteristické pre tieto procesy; Zdokumentovanie týchto prvkov v rámci integrovaného znázornenia a dokumentov, na ktoré sa znázornenie odvoláva. Aplikovanie zdokumentovaných prvkov Služba LC0 má za cieľ dosiahnuť tieto ciele prostredníctvom rozvoja a aplikovania procesov operatívneho charakteru v súlade s Predpismi pre úrady a služobné odbory, príslušnými predpismi a nariadeniami, postupmi systému a pokynmi integrovaného znázornenia. |
| ZODPOVEDNÝ VEDÚCI FRancesco pavone (FP) | REF. OB PEG 520/2007 | PRÍSLUŠNÝ POSTUP neuplatňuje sa |
| REferEnt PLÁNU Edoardo conti (EC) PRACOVNÁ SKUPINA edoardo conti (EC), marco fRANCESCoNI (MF), cristina marzio (CM), andrea maniscalco (s) |
| DÁTUM: 10/10/2007 |  |

RÁMEC A – ANALYTICKÉ PRVKY STANOVENÉHO PROBLÉMU

Dotknutá časť	Požiadavky / Nároky 	Charakteristika produktu/služby voči požiadavkám

| 1 | Všeobecné vedenie (ROUS čl.17) | Podpora a šírenie politiky kvality Zabezpečenie kontinuálneho zlepšovania systému riadenia kvality prostredníctvom opravných a preventívnych krokov Senzibilizovanie personálu ohľadne tém kvality a kontinuálneho zlepšovania | Zosúlaďovanie riadiacich cieľov týkajúcich sa vedenia Služieb Uskutočnenie konkrétnych podujatí zameraných na zaškolenie a senzibilizovanie personálu, ktorý je zahrnutý do systému riadenia kvality, v spolupráci so Služobným odborom kvality Výkon naplánovaných činností na zlepšenie (prijatie, aplikovanie a pravidelná revízia Plánu na zlepšenie (PIM) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Služba kvality (ROUS čl. 17 a prílohy) | Aplikovanie kritérií obsiahnutých v systémových postupoch | Posúdenie odchýlky medzi činnosťami služby a požiadaviek systému riadenia kvality, ktorý bol vyvinutý a je aplikovaný v organizácii Uskutočnenie činností, ktoré tvoria systémové postupy, podľa kritérií uvedených v systémových postupoch |
| 3 | Služba LC0 (ROUS čl.22) | Určenie, uskutočnenie a aktualizácia operatívnych postupov v rámci Služby, ktoré sú nevyhnutné na aplikovanie certifikovaného systému riadenia kvality | Uskutočnenie činností, ktoré tvoria operatívne postupy, podľa kritérií uvedených v RIO a dokumentoch, na ktoré sa odvolávajú |
| 4 | Zákazníci a zainteresované strany (ROUS čl.17) | Ústredná poloha používateľov a ich požiadavky v rámci organizácie | Prípadné uskutočnenie činností na zlepšenie prevádzkových procesov, ktoré majú vo vyššej kvalite zodpovedať očakávaniam používateľov (vydanie, aplikovanie a pravidelná revízia konkrétnych PIM) |
| ADRESÁT (DRUH – REFERENČNÝ CIEĽ) Podniky (OP 9.01) |
| POZNÁMKY Prípadné odvolania na interné hodnotiace správy kvality, zistené alebo potenciálne nesúlady, správy o spokojnosti užívateľov, zistenia certifikačnej organizácie. Prípadné odvolania sa na predpisy. Odvolanie sa na monitorovacie a kontrolné činnosti, ktorými bol zistený problém, a na príslušné požiadavky, ktoré boli čiastočne alebo nie úplne splnené. |

RÁMEC B – pLÁNOVANIE ČINNOSTÍ A URČENIE ZDROJOV

| PLÁNOVANÉ ČINNOSTI | OPERATÍVNA ZODPOVEDNOSŤ | VÝKON ČLOVEKODNI | ČASOVÝ HARMONOGRAM ZA ROK 2007/2008 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | EC | MF | CM | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PRISPÔSOBENIE CIEĽOV VYKONÁVACIEHO RIADIACEHO PLÁNU | LC0 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAŠKOLENIE OHĽADNE APLIKOVANIA SYSTÉMU RIADENIA KVALITY ORGANIZÁCIE | CB6 | 4 | 1 | 1 |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZHODNOTENIE ODCHÝLKY MEDZI AKTUÁLNYMI ČINNOSŤAMI A POŽIADAVKAMI SYSTÉMU RIADENIA KVALITY ORGANIZÁCIE | CB6 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVÍZIA plánu na zlepšenie | CB6 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STANOVENIE OPERATÍVNYCH PROCESOV A PRÍSLUŠNÝCH VŠEOBECNÝCH CHARAKTERISTÍK | LC0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREHODNOTENIE STANOVENIA OPERATÍVNYCH POSTUPOV | CB6 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| URČENIE PRVKOV NA VÝSTUPE A NA VSTUPE PRE JEDNOTLIVÉ POSTUPY | LC0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STANOVENIE A POPIS TVORIACICH ČINNOSTÍ PRE OPERATÍVNY POSTUP (TOK) | LC0 | 2 | 2 | 1 | 4 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| URČENIE DOKUMENTOV A ÚDAJOV TÝKAJÚCICH SA PROCESU (LEGISLATÍVA A PREDPISY, FORMULÁRE A INFORMAĆNÉ POSTUPY, DATABÁZY) | LC0 | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREHODNOTENIE PRVKOV, KTORÉ SÚ CHARAKTERISTICKÉ PRE PROCES | CB6 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STANOVENIE UKAZOVATEĽOV KVALITY PROCESU (VÝKONNOSŤ, ÚČINNOSŤ, EFEKTÍVNOSŤ, EKONOMICKOSŤ) | LC0 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRÍPADNÁ REVÍZIA FORMULÁROV A POSTUPOV | LC0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOPLNENIE RIO O INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA OPERATÍVNYCH PROCESOV SLUŽBY | LC0 | 3 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| VNÚTORNÁ KONTROLA KVALITY | CB6 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21 | 16 | 15 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

RÁMEC C – ZÁPISY

| doKUMENTÁCIA TÝKAJÚCA SA REALIZÁCIE ČINNOSTÍ | Operatívny proces 9.01 návrh 04 | Operatívny proces ___ | Operatívny proces ___ | Operatívny proces ___ | Operatívny proces ___ | Operatívny proces ___ | Operatívny proces ___ | Operatívny proces ___ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NÁZOV PROCESU, ÚČEL A OBLASŤ POUŽITIA | OK |  |  |  |  |  |  |  |
| ODKAZY A DEFINÍCIE | OK |  |  |  |  |  |  |  |
| KRÁTKY POPIS OPERATÍVNEHO PROCESU | OK |  |  |  |  |  |  |  |
| ZOZNAM PRVKOV NA VÝSTUPE A NA VSTUPE | OK |  |  |  |  |  |  |  |
| diagram TOKU ČINNOSTÍ / ZODPOVEDNOSTÍ OPERATÍVNEHO PROCESU | OK |  |  |  |  |  |  |  |
| ZOZNAMY DOKUMENTÁCIE A ÚDAJOV TÝKAJÚCICH SA PROCESU A ČINNOSTÍ | OK |  |  |  |  |  |  |  |
| ZOZNAM UKAZOVATEĽOV KVALITY | OK |  |  |  |  |  |  |  |
| VÝSTUP ÚDAJOV NA rio | - |  |  |  |  |  |  |  |

| VÝSLEDKY KONTROLNÝCH ČINNOSTÍ – staV POKROČENIA ČINNOSTÍ |
| --- |
| Dátum | Príslušná činnosť | Výsledok, poznámky |
| 29/06/07 | 7. | Preskúmanie určenia procesu |
| 31/07/2007 | 10. | Prehodnotenie prvkov, ktoré sú charakteristické pre procesy | Operatívny proces 09.01 návrh 04 |
|  |  | NÁZOV PROCESU, ÚČEL A OBLASŤ POUŽITIA | OK |
|  |  | ODKAZY A DEFINÍCIE | OK |
|  |  | KRÁTKY POPIS OPERATÍVNEHO PROCESU | OK |
|  |  | PRVKY NA VÝSTUPE A NA VSTUPE | OK |
|  |  | diagram TOKU | OK |
|  |  | ZOZNAMY DOKUMENTÁCIE A ÚDAJOV TÝKAJÚCICH SA OPERATÍVNEHO PROCESU | OK |
| 8/10/2007 | 14 | Vnútorná kontrola kvality |

RÁMEC D – VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV

| Záverečná správa o projekte –Zoznam skutočne vykonaných plnení a vyhodnotenie činností podniknutých na základe stanovených konkrétnych cieľov Na základe uskutočneného interného hodnotenia Služba vykonala všetky činnosti stanovené v tomto Pláne na zlepšenie, čo umožňuje danému procesu prejsť do fázy certifikácie. Tam, kde sa vyskytli prípadné rezervy zistené počas interného hodnotenia a uvedené v príslušnej zápisnici ako pozorovania alebo nesúlady, budú vykonané následne konkrétne opatrenia na zlepšenie. |
| --- |
| DÁTUM: 10/10/2007 | HODNOTIACI (Systém kvality): MARCO FRANCESCONI |  |